嘉兴市人民政府办公室文件

嘉政办发〔2020〕7号

嘉兴市人民政府办公室关于同意

市本级2020年土地储备计划的批复

市自然资源和规划局、市财政局：

你们联合上报的《关于编制2020年土地储备计划的请示》（嘉自然资规〔2020〕2号）已收悉。经市政府研究，现批复如下：

同意市本级2020年计划收储土地项目8个，土地面积51.426公顷，其中申请发行土地储备政府专项债券项目3个，面积36.32公顷。2020年计划前期开发项目6个，土地面积42.156公顷。2020年计划供应储备土地8宗，面积26.5公顷。2020年计划临时利用储备土地2宗，面积0.95公顷。至2020年末，储备土地规模约为186.2697公顷。2020年度计划土地收储及土地前期开发支出共计143500万元，其中收储资金143406万元，前期开发费60万元，管护等其他支出34万元。资金来源：嘉兴市土地储备中心自有资金安排62500万元，财政安排国有土地收益基金30000万元，申请土地储备专项债券51000万元。

特此批复。

附件：1．2020年土地收储计划表

2．2020年土地前期开发计划表

3．2020年储备土地供应计划表

4．2020年储备土地临时利用计划表

5．计划2020年末储备土地情况表

6．2020年土地储备项目收支计划表

嘉兴市人民政府办公室

2020年2月19日

（此件公开发布）

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年土地收储计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元 |  |  |  |
| 序号 | 县（市、区） |  | 纳入名录管理土地储备机构 |  | 地块名称 |  | 土地座落 |  | 土地 面积 |  | 土地来源 |  | 土地类型 |  | 原用途 |  | 规划用途 |  | 拟收储费用 |  |
| 1 | 嘉兴市本级 |  | 嘉兴市土地储备中心 |  | 余北工业园区搬迁项目（发债项目） |  | 东至双溪路，南至兴源路，西至光明路，北至兴桥路 |  | 20.47 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 工业 |  | 商业、教育、医院、居住用地 |  | 59825 |  |
| 2 |  |  |  |  | 嘉北工业园区搬迁项目-搏腾区块（发债项目） |  | 东至欧阳浜，南至东升东路，西至蓝翔航空器材公司，北至佳事美丝制品公司 |  | 7.95 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 工业 |  | 教育、商业、居住 |  | 20251 |  |
| 3 |  |  |  |  | 城北路章基浜地块（发债项目） |  | 东至百绿公寓，南至恬园路，西至城北路，北至渡船桥港 |  | 7.9 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 工业、 居住 |  | 居住 |  | 34060 |  |
| 4 |  |  |  |  | 汽车商贸园（原天德汽配城二期） |  | 北至广州本田4S店，南至由拳路，西至南江路，东至车城路 |  | 8.47 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 工业 |  | 商业 |  | 12667 |  |
| 5 |  |  |  |  | 杏花路以南地块 |  | 东至永昌路，南至空地，西至空地，北至空地 |  | 1.51 |  | 上年度批而未收本年度拟收储 |  | 新增建设用地 |  | 农用地 |  | 住宅 |  | 1812 |  |

| 序号 | 县（市、区） | 纳入名录管理土地储备机构 | 地块名称 | 土地座落 | 土地 面积 | 土地来源 | 土地类型 | 原用途 | 规划用途 | 拟收储费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市土地储备中心 | 七星派出所南地块 | 东至兴民路，南至空地，西至河流，北至七星大道 | 1.256 | 上年度批而未收本年度拟收储 | 新增建设用地 | 农用地 | 住宅 | 1507 |
| 7 |  |  | 富民路以北地块 | 东至河流，南至富民路，西至永昌路，北至空地 | 3.07 | 上年度批而未收本年度拟收储 | 新增建设用地 | 农用地 | 住宅 | 3684 |
| 8 |  |  | 嘉兴学院 | 文昌路嘉兴学院北侧地块 | 0.8 | 上年度批而未收本年度拟收储 | 存量建设用地 | 商业 | 居住用地 | 9600 |
|  | 合计 |  |  |  | 51.426 |  |  |  |  | 143406 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年土地前期开发计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市、区） |  | 纳入名录管理土地储备机构 |  | 地块名称 |  | 土地座落 |  | 土地面积 |  | 土地来源 |  | 土地类型 |  | 原开发程度 |  | 拟开发 程度 |  | 拟开发费用 |  |  |
| 1 | 嘉兴市本级 |  | 嘉兴市土地储备中心 |  | 余北工业园区拆迁项目(发债项目） |  | 东至双溪路，南至兴源路，西至光明路，北至兴桥路 |  | 20.47 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 厂房 |  | 五通一平 |  | 30 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 嘉北工业园区-搏腾区块拆迁项目(发债项目） |  | 东至欧阳浜，南至东升东路，西至蓝翔航空器材公司，北至佳事美丝制品公司 |  | 7.95 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 厂房 |  | 五通一平 |  | 10 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 城北路章基浜地块(发债项目） |  | 东至百绿公寓，南至恬园路，西至城北路，北至渡船桥港 |  | 7.9 |  | 本年度新增收储 |  | 存量建设用地 |  | 部分已拆 |  | 五通一平 |  | 5 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 杏花路以南地块 |  | 东至永昌路，南至空地，西至空地，北至空地 |  | 1.51 |  | 上年度批而未收本年度拟收储 |  | 新增建设用地 |  | 空地 |  | 五通一平 |  | 5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 七星派出所对面地块 |  | 东至兴民路，南至空地，西至河流，北至七星大道 |  | 1.256 |  | 上年度批而未收本年度拟收储 |  | 新增建设用地 |  | 空地 |  | 五通一平 |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 富民路以北地块 |  | 东至河流，南至富民路，西至永昌路，北至空地 |  | 3.07 |  | 上年度批而未收本年度拟收储 |  | 新增建设用地 |  | 空地 |  | 五通一平 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 42.156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |

附件3

| 2020年储备土地供应计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元 |  |
| 序号 | 县（市、区） | 纳入名录管理土地储备机构 | 地块名称 |  | 土地座落 | 土地面积 | 土地类型 | 规划用途 | 拟供应时间 |
| 1 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市土地储备中心 | 原环菱胶带公司地块（2003-4号） |  | 二环北路4119号 | 3.99 | 存量建设用地 | 办公商用 | 2020年 |
| 2 |  |  | 温泉小镇地块（2016-04号） |  | 温泉小镇，横四路北侧、综三路西侧 | 4.3 | 新增建设用地 | 旅馆用地 | 2020年 |
| 3 |  |  | 2015-07号 |  | 东至双溪二期，南至空地，西至双溪路，北至泾水路 | 2.2 | 存量建设用地 | 商业用地 | 2020年 |
| 4 |  |  | 2012-02 |  | 城东路北，乌桥港东 | 3.12 | 存量建设用地 | 商住用地 | 2020年 |
| 5 |  |  | 2012-03 |  | 东升路南，城东路西 | 2.93 | 新增建设用地 | 商住用地 | 2020年 |
| 6 |  |  | 2013-08 |  | 由拳路南，泰宁路东 | 2.63 | 新增建设用地 | 商办用地 | 2020年 |
| 7 |  |  | 2018-03 |  | 灵湖西地块（320国道南3宗） | 2.4 | 新增建设用地 | 商住用地 | 2020年 |
| 8 |  |  | 2013-04 |  | 兴星路东，富兴路南，空地北 | 4.93 | 新增建设用地 | 商住用地 | 2020年 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  |

附件4

| 2020年储备土地临时利用计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元 |  |
| 序号 | 县（市、区） | 纳入名录管理土地储备机构 |  | 地块名称 |  | 土地座落 |  | 土地面积 |  | 土地类型 | 用途 | 拟利用时间 |
| 1 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市土地储备中心 |  | 城东路原航运公司地块 |  | 城东路 |  | 0.0174 |  | 存量建设用地 | 仓储 | 2020年1-12月 |
| 2 |  |  |  | 冷冻厂地块（2018-02号） |  | 东至纺工路延伸段，南至中石化城东加油站围墙界，西至中石化城东加油站，北至大新路 |  | 0.93 |  | 存量建设用地 | 公交临时停车场 | 2020年1-12月 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 0.947 |  |  |  |  |

附件5

| 计划2020年末储备土地情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 序号 | 县（市、区） | 纳入名录管理土地储备机构 | 截止上年度末已完成储备未供应储备土地面积 | 本年度计划收储土地面积 | 本年度储备土地计划供应面积 | 计划本年度末储备土地面积 |
| 1 | 嘉兴市 本级 | 嘉兴市土地储备中心 | 161.3437 | 51.426 | 26.5 | 186.2697 |

附件6

| 2020年土地储备项目收支计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 县（市、区） | 本年度资金需求 | 本年度资金来源 |  |  |  |  |  | 本年度资金开支 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 已供应储备土地出让 收入 | 国有土地收益基金 | 政府专项债券 | 其他财政资金 | 上述资金产生的利息 | 合计 | 项目 支出 | 偿还存量贷款本金和利息 | 其他支出 |
| 1 | 嘉兴市本级 | 143500 | 143500 | 62500 | 30000 | 51000 |  |  | 143500 | 143466 |  | 34 |

|  | 抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，嘉兴军分区，市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监委，市法院，市检察院，市发展改革委，市建设局，嘉兴经 济技术开发区（国际商务区），嘉实集团，嘉城集团，嘉通集团，南湖区政府。 |  |  |
|  | 嘉兴市人民政府办公室 |  | 2020年2月19日印发 |  |